### На переходе рядом с метро «Ботанический сад» начали бетонировать лестницы

03.02.2022

Началось бетонирование лестничных новых сходов подземного пешеходного перехода рядом со станцией метро «Ботанический сад». Об этом сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Переход реконструируется по проекту строительства Северо-Восточной хорды (СВХ). Тут предстоит реконструкция двух выходов, строительство дополнительного лестничного схода, пандуса и лифтов для маломобильных граждан.

Добавляется, что ранее строители завершили разработку и укрепление котлована, выполнили бетонирование днища тоннеля подземного пешеходного перехода.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу при строительстве хордовых магистралей создавать удобные и безопасные пешеходные связи между транспортными объектами, жилыми кварталами, деловыми и культурными центрами. Так, будет построено 80 внеуличных пешеходных переходов», − сказал Рафик Загрутдинов.

Напоминаем, что всего на участке СВХ от Ярославского до Дмитровского шоссе проектом предусмотрено строительство дорог протяженностью 17,9 километров.

Адрес страницы: http://sviblovo.mos.ru/presscenter/news/detail/10597066.html

Управа района Свиблово города Москвы